- 川楚联合国际工程有限公司

- 玛曲县国有产业扶贫开发有限责任公司

- 牦牛生鲜乳冷链物流项目EPC总承包

- 《25kg生产线》

<技术说明>

- 川楚联合国际工程有限公司

日期：2023年04月10日

目录

1.公司简介	3

2.产品规划	3

3.设备描述	3

4.法规及标准	3

5.总体要求及设备清单	4

6.项目技术参数要求	7

7.材质要求	9

8.厂房设施及公用系统要求	9

9.设备电控要求	10

10.维护保养要求	10

11.清洗消毒要求	10

12.环境健康安全要求	10

13.工厂验收（FAT）要求	11

14.包装运输要求要求	11

15.文件资料要求	11

16.备品零件要求	12

17.安装验收要求	12

18.服务标准	12

19.服务目标	12

20.安全要求	12

21.培训要求	13

22.保修要求	13

23.供应商要求	13

# 1.公司简介

川楚联合国际工程有限公司 EPC 项目，建设总投资 18000 万元，建设成集核心生产区、品控化验区、出入库区、办公区为一体的智能化制造工厂，占地面积 24000 平方米。每小时生产1200kg婴幼儿配方乳粉、全脂乳粉、调制乳粉产能要求；项目建成投运后，年产各种配方牦牛乳粉 10,000 吨。整套设备要求完成安装调试时间为 2023 年 7 月。

# 2.产品规划

生产产品包括婴幼儿配方乳粉、全脂乳粉、调制乳粉，详见下表。

| 编号 | 名 称 | 生产线数 | 每小时产能 | 日产能（吨） | 包装规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全脂乳粉 | 1条 | 1.2吨 | 19.2 | 1*25kg |
| 2 | 调制乳粉 |  |  |  |  |

# 3.设备描述

范围：适用于婴幼儿乳粉、全脂乳粉、调制乳粉食品生产线的用户需求。包括：该设备的工艺设计、制造、包装、运输、保险、设备安装、合同内电、气管道安装、调试、人员培训、税金和售后服务、整体生产线工艺设计，直至生产出合格产品。

使用地区：甘肃甘南藏族自治州玛曲县，海拔：3600米；乙方提供的所有设备均保证在使用环境条件高海拔地区满足技术附件参数正常使用；

# 4.法规及标准

4.1 《食品安全国家标准 乳粉》GB 19644-2010

4.2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008

4.3 《工业企业噪声控制设计规范》 GB/T50087-2013

4.4 《食品安全国家标准 食品添加剂生产通用卫生规范》GB 31647-2018

4.5 《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》GB 14881-2013

4.6 《乳品设备安全卫生》  GB 12073-89

4.7 《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》  GB 9685-2008

4.8 《食品安全国家标准_食品接触用金属材料及制品》  GB_4806_9-2016_

4.9 《食品安全国家标准_不锈钢制品》  GB_9684-2011_

4.10 《输送流体用无缝钢管》  GBT 8163-1999

- 4.11 《食品机械安全卫生》  GB16798

4.12 《定量包装商品净含量》JJF1070-2005

# 5.总体要求及设备清单

5.1设备不与物料接触部位：

- SUS 304不锈钢，外表面采用亚光拉丝，非金属 部分材质耐腐蚀，不易老化，无脱落物。

5.2 设备与物料接触部位：

- 304不锈钢，采用抛光处理，非金属部分材质为食用级硅橡胶，耐腐蚀，不易老化，无脱落物。不锈钢需提供材质证明，非金属部分材质须提供食品级证明。

5.3 凹凸部件:

- 全部采用圆弧过渡（R≥10mm），或采用不低于135度倒角过渡，确保无死角易清洁。

5.4 轴承:

- 任何与物料接触的轴承都必须为非润滑剂型，轴承周围必须具有可靠的密封装置以防止物料被污染。

5.5 润滑剂:

所有与物料接触的润滑剂必须为食品级。并且需提供食品级证明。

5.6 进入设备的管线：

- 进入所有设备的管线和其他附件均需配备密封且易清洁的外套，并做卫生密封设计，且防止污物进入。

5.7 紧固螺钉：

- 紧固方式不采用外露螺钉，对一切必须的紧固螺钉，但可能存在由于意外松脱而对设备或物料质量有危害风险的，应有必要的可靠的防松脱措施，螺母须有盖头或螺帽，避免意外的掉落对设备的伤害及产品质量的风险。

5.8 电缆：

- 5.8.1 所有电缆须安装在开放式的网格桥架内。电缆槽须是SUS 304不锈钢

- 不得将电缆捆绑为一大束，而应两两铺设分隔开

- 5.8.2 设备上的电缆或类似电缆必须走封闭的槽架而不允许走线管

- 5.8.3 根据中国法规和欧洲标准，电缆上须有清晰的标识/标签（永久标签）。须符合系统原理图要求。调试过程中做好文件记录

- 5.8.4 最好不要水平方向安装电缆

- 5.8.5 导向环之间松散电缆长度不能超过500mm。

- 5.8.6 所有电缆挂钩须耐用且保持清洁

- 5.8.7 所有的电缆标签须符合系统原理图和软件编码要求。须进行实际验证并由供应商在调试过程中做好文件记录

- 5.8.8电缆须经过筛选并经过甲方认可

- 5.8.9 甲方提供接入点，乙方负责接入，包含所有线缆及辅材

5.9 MCC和CB柜：

- 5.9.1 所有MCC柜的支架不低于100mm，MCC柜离墙不少于150mm。

- 5.9.2 所有电缆和气管须从柜底接入/接出。

- 5.9.3 为符合电子系统要求，须控制MCC柜的温度。（MCC房间温度将和高洁净区温度保持一致。）

- 5.9.4 所有高洁净区的MCC柜和CB柜均须为ANSI 304不锈钢材质。且须防尘和防潮。

5.10 机器/设备定位+设备操作：

- 5.10.1 为了便于清洁，设备与地面的打扫间隙须至少在200mm以上。

- 5.10.2 为了便于清洁和维修，设备与墙体的距离必须≥600mm。两台设备之间的距离应≥1200mm。若有例外，须在方案中说明。

- 5.10.3 所有润滑油必须是NFS H1等级的润滑油。在调试过程中提供相关技术文件。

- 5.10.4若无法达到NFS H1等级要求，须在方案内说明，否则供应商将承担润滑油更换费用。

5.11 设备须满焊，不允许点焊。

- 管道支架须为SUS 304不锈钢材质。

5.12 安全：

- 5.12.1 所有安装必须符合中国的安全规定或欧盟的安全规定。

5.13 安装责任以及设备保护责任：

- 5.13.1 在验收测试之前，供应商应避免其设备出现刮碰、压痕、污染油漆、混凝土结块的现象，无论是何时出现前述缺陷，供应商均要承担责任。

- 5.13.2 根据与买方的协议，供应商在工作完毕后须始终保持设备清洁。

- 5.13.3 供应商应负责保证设备安装到位之后能够正常运作。须进行实际验证并由供应商在调试过程中做好文件记录。供应商全权负责运输和卸货。

5.14 安装费用：

- 5.14.1 为成功安装设备，供应商应负责提供所有必要的人力、工具、焊接气体和安装用电，包括但不限于起重机、脚手架等。

- 5.14.2 供应商自行担负住宿、卫生间、工地办公室等相关的安排和费用。

- 5.15设备需求

| 序号 | 品名及技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 来料粉仓 |  |  | 干燥塔设备供应商 |
| 2 | 连接法兰，料管等 | 1 | 台 | 304不锈钢材质 |
| 3 | 平台：欧标，无卫生死角，落地，单层含安装费用 1、平台体积：2500*2000*3500 2、材质：304不锈钢 | 1 | 台 |  |
| 4 | 软联接Φ150，长150 | 2 | 套 | BFM牌，含上下接头 |
| 5 | 粉末(管式)金属探测仪（上海） 型号：EF150 1、通过管径：φ150 2、检测灵敏度： Fe≥φ1.0mm Nfe≥φ1.2mm Sus≥φ1.8mm 3、含安装不锈钢机架，硅胶软连接 | 1 | 台 |  |
|  | 金属探测仪的不锈钢安装支架，安装费等 | 1 | 套 |  |
| 6 | 半自动包装机 型号:BGL-1C1 1.计量方式：称量式 (与包装袋一并称重) 2.给料方式：双螺旋喂料 3.包装重量：10 — 50Kg 4.包装精度：≤±0.2% 5.包装速度：≥3 bags/min 6.缝合方式： 热封口机+线缝包机 7.用气量：200L/min 8.用气压力：0.6Mpa 9.电源：三相380-415V 50-60Hz 10.整机功率： 2.5KW(不含供气功率) 11.整机重量：450Kg | 1 | 套 | 该机除电机、气缸、电器配件、气动元件、缝包机、主机架等其余为不锈钢制成。与物料接触的匀为304不锈钢。 |
| 7 | 气动热封口机+无动力辊输送带 型号:PSF-350 功率：500W 封口长度：350MM 封口宽度：8MM 封口时间：0.2-2秒 | 1 | 台 |  |
| 8 | 包边缝包机+变频调速输送带 型号:GK35-6A 最高缝纫速度：1900r.p.m. 最大缝纫厚度：8mm 针迹调节范围：6.5～11mm 缝 线 规 格：21s/5；20s/3涤沦线 压脚提升高度：11-16mm 机 针 型 号：80800×250# 皮带轮直径：φ114mm 线辫切刀型式：电控气动式 电 机 型 式：电磁制动 电机功率：370-550w | 1 | 台 |  |
| 9 | 输送带 1、工作方式：PVC软带输送（食品级） 2、输送速度： 0-6米/分钟 3、工作电压：三相380V 50Hz 4、整机体积： 5、整机功率：0.2-0.75Kw 6、与大包杀菌机和进带同时变频调速 7、材质：机架304不锈钢，台湾成邦减速电机，急停开关 | 1 | 台 | 长9.8米 |
|  |  | 1 | 台 | 长2米 |
| 10 | 电控系统总安装、气管线、桥架等 | 1 | 套 | 甲方电源气源到达外包车间，接入由设设备方完成 |

# 6.项目技术参数要求

6.1螺杆

- 6.1.1 持续给包装机提供奶粉，保持下料稳定

- 6.1.2 螺杆要无死角、无毛边

- 6.1.3 整体材质304不锈钢

- 6.1.4 轴承处有效保护，不得有油脂进入粉末内

6.2软连接

- 6.2.1 采用BFM或食品级硅胶材质

- 6.2.2 提供食品级报告

- 6.2.3 不得出现变色、外壁出现油脂

6.3 金属检测仪

- 6.3.1金检仪须落料管道直径不小于120mm，接触物料部分为食品级材质，例如ANSI 304不锈钢，PP，NBR等，须提供食品级证明。

- 6.3.2 剔除检测最高灵敏度须达到如下参数：

- ①铁      Ф0.6mm

- ②不锈钢  Ф1.5mm

6.4 包装机

- 计量方式       称量式

- 给料方式       双螺旋喂料

- 包装重量       10kg-50kg

- 包装精度       ≤±0.2.%

- 包装速度       ≥2包/分钟

- 整机材质       304不锈钢

- 无死角、无毛边

6.5 热风封口机

气动热封口机，安全保护

封口长度      900mm

封口宽度      8mm

封口时间      0.2秒-2秒

6.6 缝包机

最高缝纫速度   1900r.p.m.

最大缝纫厚度   8mm

针迹调节范围   6.5～11mm

缝 线 规 格    21s/5；20s/3 涤沦线

压脚提升高度   11-16mm

线辫切刀型式   电控气动式

电 机 型 式    电磁制动

6.7 输送皮带

6.7.1 输送皮带机主体框架部分为ANSI 304不锈钢，表面哑光拉丝处理，厚度不低于2mm，须变频调速。采用墨绿色或白色优质PVC材质皮带。减速机品牌为台湾晟邦/精研或更高等级减速机。须采用国产优质轴承或更高等级轴承，轴承须有轴承防尘盖，配置急停按钮盒。

6.7.2 须易于清理无死角，不锈钢边缘须打磨平整光滑，无毛刺。须有皮带纠偏装置。在驱动和非驱动端有明显的机械伤人警示标志。高度±50mm可调。

6.8 平台、扶手

- 6.8.1 平台、楼梯和扶梯均须为SUS 304不锈钢材质，花纹板需要防滑，并且平台边缘的护板不低于100mm。

- 6.8.2 须在方案中详细列出平台材料的规格。

- 6.8.3 所有平台的安装须满足卫生标准，无死角并易于清洁。

- 6.8.4 须安装必要安全扶手，高度不低于1050mm。立柱间隔小于1100mm，大于800mm；横档间隔不大于450mm。采用SUS 304不锈钢材质。

# 7.材质要求

7.1 与原料、半成品、成品接触的设备与用具，应使用无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落的材料制作，并应易于清洁和保养。

7.2 设备、工器具等与食品接触的表面应使用光滑、无吸收性、易于清洁保养和消毒的材料制成，在正常生产条件下不会与食品、 清洁剂和消毒剂发生反应， 并应保持完好无损。

7.3 设备应不留空隙地固定在墙壁或地板上，或在安装时与地面和墙壁间保留足够空间， 以便清洁和维护。

7.4 食品接触面应平滑、无凹陷或裂缝，以减少食品碎屑、污垢及有机物的聚积。

7.5 与物料接触的设备内壁应光滑、平整、无死角，易于清洗、耐腐蚀，且其内表层应采用不与物料反应、不释放出微粒及不吸附物料的材料。

7.6 贮存、运输及加工系统（包括重力、气动、密闭及自动系统等）的设计与制造应易于维持其良好的卫生状况。

7.7 生产设备应有明显的运行状态标识，并定期维护、保养和验证。设备安装、维修、保养的操作不应影响产品的质量。设备应进行验证或确认，确保各项性能满足工艺要求。

7.8 用于生产的计量器具和关键仪表应定期进行校验。

# 8.厂房设施及公用系统要求

- 8.1 供应商应标明公用系统（电、气等）接口位置及参数。

- 8.2 提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求,并协助用户完成安装施工图设计。

# 9.设备电控要求

- 9.1 设备电源：220/380V。

- 9.2 设备具有接地线和中性线。

- 9.3 所有线缆均有标号并有连接线路图。

- 9.4 所有电缆终端应相应标记。

- 9.5 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封,可完全阻止灰尘、水和湿气进入其中。

# 10.维护保养要求

- 10.1 供应商所提供生产设备为全新，未曾使用过

- 10.2 设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置,在维修保养周期内,连续满负荷生产条件下,没有明显漏油和温升现象,没有明显有振动和噪声恶化现象,始终符合出厂标准。

- 10.3 保证设备出现异常状态后48小时内厂家技术人员提供现场服务。

- 10.4 提供可满足两年设备运行需要的易损零部件、零部件清单及报价；能长期提供设备备件

# 11.清洗消毒要求

- 11.1 设备电缆和辅助管线(洁净区内)配备洁净管外套。

- 11.2 设备表面及内部光滑、无清洁死角，便于清洁和消毒。

- 11.3 所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计,须确保易拆装、无死角、易清洁。

# 12.环境健康安全要求

- 12.1 生产线应通过防护装置封闭机器的危险元件，消除机器伤害；运动部件的防护应确保不存在人员夹、压或割伤的危险。

- 12.2 设备应具有紧急情况下的急停功能，急停时生产线主电机及功能部分立即断电、停机。

- 12.3 断电恢复供电后，机器不能自动开机，必须人工启动，以保护人员、设备和产品。

- 12.4 设备使用、操作和维修等方面的结构设计需符合人机工程学原理，设计制造满足相关设备安全设计规范。

# 13.工厂验收（FAT）要求

- 13.1 供应商根据本 URS 内容完成各项确认工作，确保设计符合所有的 URS 要求，最终的设计须经用户确认并批准。

- 13.2 供应商负责编写设备的FAT文件，经用户确认后，负责实施。

# 14.包装运输要求要求

- 14.1 货物包装须符合相应标准，该包装应适于长途运输，具有良好的防潮、防水、防锈、防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场，供货商应承担由于包装、运输不妥引起的货物锈蚀、损伤和丢失的责任。

- 14.2 货物的开箱启包和检查要在设备安装现场进行，应由设备制造商、买方各派代表参加；根据运单和装箱单查对设备及其配套件的数量和质量；同时将检查结果准确填入《设备开箱验收记录》并签字。

- 14.3货物到厂后由供应商自行负责货物卸货工作，若供应商现场人员未在厂内，可沟通甲方现场负责人员协助卸货工作，产生的卸货费用由供应商承担。

# 15.文件资料要求

- 15.1 装箱单

- 15.2 公用系统介质需求(如电、仪表、气等)

- 15.3 (在安装现场的)总体布置图

- 15.4 成套装置和各个设备、部件的技术参数表

- 15.5 运输、安装、使用操作和维护说明书

- 15.6 设备标准操作规程(SOP)

- 15.7 设备日常维护保养规程

- 15.8 标明尺寸和载荷的总装图

- 15.9 标明动静载荷的基础图

- 15.10 各个零部件带有编号和材质的外形图、结构图和装配图

- 15.11 带有技术特性参数的机械零部件和设备清单。

- 15.12 检测、验收和验证文件:

- 15.13 成套(整套)装置的合格证和质量保证书

- 15.14 现场验收测试(SAT)方案

- 15.15 现场确认(IQ、OQ、PQ)文件

- 15.16 必须的其他竣工资料和验证文件

- 15.17须提供文件清单，所有文件资料均须提供纸质中文版本。

# 16.备品零件要求

- 16.1 本机使用之两年内易损坏备品零件。

- 16.2 本机使用之安装校正器具各一组。

- 16.3 本机拆卸保养工具一组含工具箱。

# 17.安装验收要求

- 17.1 由制造商承担设备组装、调整、测试和协助验证工作，制造商必须在投标文件中明确设备安装、调试的周期及交验时间

- 17.2 设备到达需方后，应根据本URS条例进行SAT验证，验收标准应包括能够生产出三批合格样品或能达到要求产能。

- 17.3 终验收在买方工厂进行，卖方负责在买方现场指导安装、调试设备，并对操作、维修等人员进行技术培训

- 17.4 只有在安装确认（IQ）、运行确认（OQ）通过后才认为终验收合格

# 18.服务标准

18.1 ISO9001-2000版《质量管理体系.要求》。

18.2 ISO9004-2000版《质量管理体系.业绩改进指南》。

18.3 ISO9001-1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》。

# 19.服务目标

零投诉、零故障、100%满意。

# 20.安全要求

| 序号 | 项目 |
| --- | --- |
| 1 | 安全门、急停按钮具有保护装置互锁功能；只能在引起紧急操作命令后，用手动操作复位，复位后不应自动重新启动设备，只是允许再启动。 |
| 2 | 设备功能失调或者故障的情况下，必须配备所有必要的保护措施保证人员、设备仍然处于安全可控状态。 |
| 3 | 设备动力故障时设备立即停车，保护操作者、设备本身以及产品，恢复供电，重新开启动力必须要求人员进行确认操作，不能是自动开启。 |
| 4 | 设备前后操作工频繁出现的位置设有紧急停机按钮，以便异常情况切断设备运转。 |
| 5 | 设备的电源开关具备断电上锁功能。 |
| 6 | 应具有过载保护、漏电跳脱装置，具备过流、过压欠压、过载、缺相保护。 |
| 7 | 设备所有旋转部件应配备安全罩。 |

# 21.培训要求

- 21.1 设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答，培训对象：管理、技术、维修、操作及相关人员，培训内容：综合培训（掌握设备理论知识）；现场培训（设备实践操作知识）

- 21.2 免费提供不少于 2 天的设备操作及维护知识的培训。后期根据用户需要继续提供培训服务，收取成本费用。

# 22.保修要求

- 22.1 本机保修期限1年,有效日为安装试车完成验收日起。

- 22.2 如因机器故障导致停止生产时，需要延长保修期限。同时故障零件供应商需无条件负责免费更换

- 22.3 机器试车后于保修期限内其消耗品或电子零件故障需由供应商负责免费供应修缮或更换

# 23.供应商要求

- 23.1 供应商具有生产此类设备的资质.

- 23.2 必须具备生产此设备的能力且技术成熟

- 23.3 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。